项目周报

汇报周期：2026年8月24日—8月30日

本周重点：打通"送到 DIALux"自动导入闭环并完成端到端实测；新增基于真实 IES/LDT 配光文件的照度近似预览；照明组支持多区域独立计算；完成密钥管理与工作区数据本地化安全加固。

本周工作及产出

• 送到 DIALux：新增 dial:// 协议支持，智能体可调用 send_luminaire_to_dialux 工具，将选定灯具经 DIALux 在线目录解析为 dial:// 链接并自动唤起本机 DIALux evo 导入，打通"选型—导入"断点。

• 端到端实测：以真实 LLM 编排、真实 DIALux 在线目录与本机 DIALux evo 跑通全链路（任务书→资料检索→初算→选型→报告→送 DIALux），灯具导入链接与进程唤起均验证成功。

• 配光照度预览：基于项目已归档的真实 IES/LDT 配光文件生成工作面照度近似预览，无需先进入 DIALux 仿真即可辅助灯具比选。

• 照明组多区域：照明组支持多个独立区域计算与灯具分配，同一项目可分区配置与计算。

• 全局资料管理完善：新增全局资料列表与删除管理，支持查看文档完整内容，并修复文档查看的竞态覆盖问题。

• 工作区数据本地化：Web 工作台新建项目须选择本机文件夹，项目数据独立存放于所选目录。

• 安全加固：移除代码中硬编码的 API 密钥与 LLM 默认配置，统一通过 .env 加载。

已实现能力总览

| 能力模块 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 项目事实与版本 | ProjectState + SQLite 持久化；不可变 revision 快照与写入冲突检查；聊天不是事实源 |
| 资料入库与检索 | Chroma 向量检索（可切换 SQLite 关键词）；.md/.txt/.docx/.pdf 语义检索；全局资料与项目资料分离；支持全局资料列表、删除与查看完整内容 |
| 照明参数自动补全 | 检索照度、色温、Ra、UGR、U0、LPD 证据并写入任务书；记录证据来源（含同值场景）；不覆盖手工确认值 |
| 确定性初算与规则校核 | 流明法初算；照明组支持多个独立区域计算与灯具分配；规则校核只用显式带证据来源的阈值 |
| 灯具检索与选型 | DIALux Luminaire Finder 两阶段查询（搜索列表+详情页）；功率/IP/品牌条件过滤；最终型号一次性确认 |
| 配光资产归档 | ULD/IES/LDT 安全下载与解压归档；SHA-256 校验；按项目持久化；失败可重试 |
| 配光照度预览 | 基于真实 IES/LDT 配光文件生成工作面照度近似预览；辅助灯具比选 |
| CAD 平面图辅助 | DXF 上传；提取单位、边界与闭合房间边界；面积候选经确认后写入任务书 |
| 送到 DIALux | dial:// 协议解析并自动唤起本机 DIALux evo 导入选定灯具；已通过真实 LLM + 真实目录 + 本机 DIALux 端到端实测 |
| DIALux 交接与回灌 | 不可变 handoff_id 与输入快照 SHA-256 交接包；仿真结果结构化回灌；matched/mismatch 校验与 stale 标记 |
| 交付物 | Markdown 设计报告与 DIALux evo 仿真交接包 |
| Web 工作台 | Next.js + FastAPI；智能对话（工具轨迹、上下文占用）；项目概览；工作区支持选择本机文件夹独立存放项目数据 |
| 离线与回归保障 | 本地嵌入模型缓存；阶段0脱敏基线不访问外部服务；123 项测试通过 |

需关注事项

• dial:// 协议唤起仅适用于本机已安装 DIALux evo 的 Windows 环境，且需系统允许协议唤起；其他环境仍需手动导入配光文件。

• 照度近似预览基于配光文件与简化假设，仅用于快速比选，不能替代 DIALux 仿真结果。

• 新建项目必须选择本机文件夹，"选择文件夹"为系统原生对话框，需用户手动完成。

• DIALux 仿真结果回灌仍为手动表单指标，PDF/CSV 自动解析与修订循环尚未实现。

下周计划

• 使用开源软件完成平面图文件格式“.dwg”转换为“.dxf”格式。

• 进一步提取平面图中的反射率、照度分析区域、灯具坐标信息等信息，能够给智能体提供精确的房间信息和灯具信息。

• 智能体通过平面图、pdf初版报告等信息完成方案A（只替换灯具）和方案B（改动重点照明灯具的位置）的构建。

• 打磨前端交互：优化对话与灯具选型体验，完善多区域照明的展示与编辑。